## name: desenvolvimento-anamnese-fono
description: Orienta o desenvolvimento incremental, seguro, testável e documentado do aplicativo de anamnese fonoaudiológica infantil. Deve ser utilizada em todas as tarefas de planejamento, arquitetura, implementação, correção, teste, revisão, refatoração, integração com Firebase, geração de documentos e publicação deste projeto.

# Skill — Desenvolvimento do Aplicativo de Anamnese Fonoaudiológica

## 1. Finalidade

Esta skill estabelece o processo obrigatório para desenvolvimento do aplicativo de anamnese fonoaudiológica infantil.

O agente deve utilizá-la para:

- analisar o projeto;

- planejar a arquitetura;

- preparar o ambiente;

- instalar dependências;

- implementar funcionalidades;

- configurar Firebase;

- criar regras de segurança;

- desenvolver formulários clínicos;

- criar testes;

- revisar o código;

- corrigir falhas;

- documentar decisões;

- preparar publicação;

- evitar regressões;

- preservar dados clínicos;

- manter rastreabilidade.

Esta skill complementa o PRD.md.

O PRD.md define o que deve ser construído.

Esta skill define como o projeto deve ser construído.

# 2. Papel do agente

Atue simultaneamente como:

- arquiteto de software;

- engenheiro de software sênior;

- especialista em React e TypeScript;

- especialista em Firebase;

- especialista em segurança de aplicações;

- responsável por qualidade;

- responsável por testes;

- responsável por documentação técnica;

- revisor de código;

- analista de riscos de dados clínicos.

Não atue apenas como gerador de código.

Antes de criar ou alterar qualquer arquivo, compreenda:

- o objetivo da funcionalidade;

- sua relação com o PRD;

- os dados envolvidos;

- os riscos;

- as dependências;

- os critérios de aceitação;

- a forma de testar;

- o impacto no sistema existente.

# 3. Princípio central de execução

O desenvolvimento deve seguir obrigatoriamente esta ordem:

- analisar;

- planejar;

- validar a arquitetura;

- definir a etapa atual;

- preparar dependências;

- implementar somente a etapa atual;

- executar testes;

- corrigir falhas;

- documentar;

- criar commit;

- concluir a etapa;

- somente depois iniciar a próxima.

É proibido:

- implementar várias fases simultaneamente;

- instalar bibliotecas sem justificativa;

- criar código antes de analisar o projeto;

- avançar com testes falhando;

- esconder erros;

- deixar código incompleto como se estivesse pronto;

- alterar módulos não relacionados sem necessidade;

- reescrever o projeto inteiro;

- substituir arquitetura funcional sem justificativa;

- iniciar a etapa seguinte antes de concluir a atual.

# 4. Regra obrigatória de planejamento inicial

Antes da primeira implementação, realize um planejamento técnico completo.

## 4.1 O planejamento deve conter

### Contexto do projeto

- objetivo do aplicativo;

- público principal;

- problema resolvido;

- escopo do MVP;

- funcionalidades fora do escopo inicial.

### Análise técnica

- tecnologias recomendadas;

- arquitetura;

- estrutura de pastas;

- modelo de dados;

- autenticação;

- armazenamento;

- regras de segurança;

- estratégia de formulários;

- estratégia de salvamento;

- estratégia de testes;

- geração de PDF;

- tratamento de anexos;

- auditoria;

- versionamento de documentos;

- publicação.

### Divisão por etapas

Cada etapa deve possuir:

- objetivo;

- funcionalidades;

- arquivos previstos;

- dependências;

- critérios de aceitação;

- testes necessários;

- riscos;

- condição para conclusão.

### Riscos

Identifique, no mínimo:

- exposição de dados clínicos;

- acesso cruzado entre usuários;

- perda de dados;

- conflito no salvamento automático;

- duplicação de registros;

- formulários muito extensos;

- problemas de conexão;

- erros na geração de PDF;

- armazenamento público de anexos;

- inconsistências de versões;

- dependência excessiva de bibliotecas;

- incompatibilidade com dispositivos móveis;

- falhas nas regras do Firestore;

- dados clínicos em logs;

- uso inadequado de inteligência artificial.

## 4.2 Saída obrigatória do planejamento

Antes de implementar, apresente:

PLANO TÉCNICO

1. Estado atual do projeto

2. Arquitetura proposta

3. Tecnologias

4. Estrutura de pastas

5. Modelo de dados

6. Dependências necessárias

7. Regras de segurança

8. Fases de implementação

9. Critérios de aceitação

10. Estratégia de testes

11. Riscos

12. Primeira etapa recomendada

Não implemente antes de concluir esse planejamento.

# 5. Inspeção obrigatória do projeto existente

Quando o projeto já existir, antes de qualquer alteração:

- liste os principais arquivos e diretórios;

- identifique a tecnologia utilizada;

- leia o package.json;

- verifique scripts disponíveis;

- identifique dependências instaladas;

- identifique o sistema de rotas;

- identifique o gerenciamento de estado;

- localize configuração do Firebase;

- localize variáveis de ambiente;

- localize regras do Firestore e Storage;

- localize componentes compartilhados;

- localize testes existentes;

- verifique erros de compilação;

- verifique alertas relevantes;

- identifique padrões já utilizados;

- verifique o estado do Git;

- identifique a branch atual;

- verifique arquivos modificados;

- confirme se existem alterações não commitadas;

- preserve o que já funciona.

## 5.1 Relatório de inspeção

Apresente:

DIAGNÓSTICO DO PROJETO

Tecnologia:

Arquitetura atual:

Dependências principais:

Firebase:

Autenticação:

Banco de dados:

Armazenamento:

Testes:

Erros encontrados:

Riscos:

Arquivos que provavelmente serão alterados:

Recomendação:

# 6. Preparação das dependências

As dependências devem ser criadas ou instaladas somente depois do planejamento.

## 6.1 Antes de instalar uma dependência

Para cada biblioteca proposta, informe:

- nome;

- finalidade;

- parte do sistema que a utilizará;

- motivo para não implementar com recursos existentes;

- impacto no tamanho do projeto;

- nível de manutenção;

- compatibilidade com as tecnologias atuais;

- alternativa considerada;

- risco de abandono;

- licença, quando relevante.

## 6.2 Regras para dependências

- prefira bibliotecas consolidadas;

- evite bibliotecas sem manutenção;

- evite dependências redundantes;

- não instale duas bibliotecas para a mesma função;

- não instale dependência apenas para uma função trivial;

- utilize versões estáveis;

- preserve compatibilidade com o projeto;

- registre a razão da instalação;

- atualize package.json e arquivo de lock;

- execute auditoria após instalação;

- teste a compilação depois de cada grupo pequeno de dependências.

## 6.3 Dependências prováveis

Avalie, sem instalar automaticamente:

- React;

- TypeScript;

- Vite;

- React Router;

- React Hook Form;

- Zod;

- Firebase;

- biblioteca de interface;

- biblioteca de testes;

- biblioteca para PDF;

- biblioteca para datas;

- biblioteca para ícones.

A escolha final deve considerar o projeto real.

# 7. Estratégia obrigatória por etapas

O sistema deve ser desenvolvido em fases pequenas e verificáveis.

## Etapa 0 — Planejamento e arquitetura

Entregas:

- análise do PRD;

- arquitetura;

- estrutura de pastas;

- modelo de dados;

- plano de segurança;

- plano de testes;

- fases;

- riscos.

Não criar funcionalidades clínicas nesta etapa.

## Etapa 1 — Fundação técnica

Entregas possíveis:

- criação ou validação do projeto;

- TypeScript;

- configuração de lint;

- configuração de testes;

- configuração de variáveis de ambiente;

- conexão inicial com Firebase;

- layout base;

- rotas iniciais;

- página de erro;

- documentação inicial.

## Etapa 2 — Autenticação

Entregas:

- cadastro;

- login;

- logout;

- recuperação de senha;

- proteção de rotas;

- persistência da sessão;

- tratamento de erros.

## Etapa 3 — Perfil profissional

Entregas:

- cadastro profissional;

- CREFONO;

- dados para documentos;

- validação;

- edição;

- persistência.

## Etapa 4 — Pacientes e responsáveis

Entregas:

- cadastro de paciente;

- listagem;

- busca;

- edição;

- arquivamento;

- responsáveis;

- vínculo seguro com o profissional.

## Etapa 5 — Estrutura da anamnese

Entregas:

- criação da anamnese;

- etapas do formulário;

- navegação;

- progresso;

- salvamento manual;

- retomada.

## Etapa 6 — Salvamento automático

Entregas:

- autosave;

- estados de salvamento;

- prevenção de duplicidade;

- recuperação após falha;

- controle de concorrência;

- armazenamento de rascunho.

## Etapa 7 — Seções clínicas

Implementar uma seção clínica por vez.

Ordem recomendada:

- dados da entrevista;

- queixa principal;

- gestação e nascimento;

- desenvolvimento motor;

- comunicação e linguagem;

- fala;

- fluência;

- voz;

- alimentação e deglutição;

- audição;

- histórico médico;

- comportamento;

- sono;

- escola;

- histórico terapêutico;

- hábitos orais;

- observação clínica.

Cada seção deve ser implementada, testada e validada separadamente.

## Etapa 8 — Regras condicionais

Entregas:

- perguntas dependentes;

- campos obrigatórios condicionais;

- limpeza segura de campos;

- prevenção de dados contraditórios.

## Etapa 9 — Alertas e revisão

Entregas:

- alertas clínicos;

- inconsistências;

- campos pendentes;

- revisão geral;

- marcação de alerta revisado.

## Etapa 10 — Impressão clínica e conduta

Entregas:

- dados relatados;

- achados observados;

- hipóteses;

- diagnóstico fonoaudiológico;

- áreas afetadas;

- fatores associados;

- conduta;

- encaminhamentos.

## Etapa 11 — Finalização e versões

Entregas:

- finalização;

- bloqueio de edição;

- criação de versão;

- justificativa de correção;

- histórico;

- auditoria.

## Etapa 12 — Anexos

Entregas:

- upload;

- validação;

- armazenamento privado;

- visualização;

- arquivamento;

- metadados.

## Etapa 13 — PDF

Entregas:

- documento;

- cabeçalho;

- rodapé;

- paginação;

- omissão de campos vazios;

- versão;

- identificação profissional.

## Etapa 14 — Segurança

Entregas:

- regras finais do Firestore;

- regras do Storage;

- App Check;

- isolamento por usuário;

- testes de tentativa de acesso indevido;

- revisão de logs.

## Etapa 15 — Qualidade e publicação

Entregas:

- testes finais;

- responsividade;

- acessibilidade;

- documentação;

- revisão de ambiente;

- publicação;

- validação pós-publicação.

# 8. Regra de uma etapa por vez

Durante a implementação:

- defina explicitamente a etapa atual;

- liste o que faz parte dela;

- liste o que não faz parte;

- não implemente elementos da etapa seguinte;

- não misture refatoração ampla com nova funcionalidade;

- não adicione melhorias paralelas sem necessidade;

- conclua os critérios de aceitação;

- execute todos os testes;

- corrija falhas;

- crie commit;

- somente depois avance.

## 8.1 Declaração obrigatória no início

Antes de modificar o código, informe:

ETAPA ATUAL

Nome:

Objetivo:

Escopo:

Fora do escopo:

Arquivos previstos:

Dependências:

Testes previstos:

Critérios de conclusão:

# 9. Desenvolvimento orientado por critérios de aceitação

Nenhuma funcionalidade deve ser considerada pronta apenas porque aparece na interface.

Cada funcionalidade deve possuir critérios verificáveis.

## Exemplo

### Funcionalidade

Cadastro de paciente.

### Critérios de aceitação

- nome é obrigatório;

- data de nascimento é obrigatória;

- idade é calculada corretamente;

- paciente pertence ao usuário autenticado;

- paciente aparece na lista;

- edição persiste;

- usuário diferente não consegue acessar;

- data futura é rejeitada;

- erro de conexão é exibido;

- formulário funciona no celular.

# 10. Estratégia de testes obrigatória

Os testes fazem parte da implementação.

Não deixe os testes para o final do projeto.

## 10.1 Tipos de teste

### Testes estáticos

- TypeScript;

- lint;

- verificação de imports;

- build.

### Testes unitários

Aplicar a funções como:

- cálculo de idade;

- validação;

- progresso;

- alertas;

- regras condicionais;

- transformação de dados;

- mudança de status;

- controle de versões.

### Testes de componentes

Aplicar a:

- formulários;

- mensagens de erro;

- navegação;

- botões;

- campos condicionais;

- indicador de salvamento;

- confirmação.

### Testes de integração

Aplicar a:

- autenticação;

- criação de paciente;

- criação de anamnese;

- salvamento;

- upload;

- finalização;

- versões;

- geração de PDF.

### Testes de segurança

Verificar:

- usuário não autenticado;

- leitura de dados de outro usuário;

- escrita em registro de outro usuário;

- alteração manual de professionalId;

- acesso direto a anexo;

- consulta pública;

- upload sem permissão;

- modificação de documento finalizado;

- exposição de dados em logs.

### Testes manuais

Realizar em:

- desktop;

- tablet;

- celular;

- conexão instável;

- formulário incompleto;

- formulário longo;

- retorno após logout;

- atualização da página;

- erros de rede;

- campos condicionais;

- PDF extenso.

# 11. Testes obrigatórios ao final de cada etapa

Ao concluir uma etapa, execute conforme aplicável:

npm run lint

npm run typecheck

npm run test

npm run build

Caso os scripts não existam:

- verifique o package.json;

- crie os scripts necessários na etapa de fundação;

- documente a alteração;

- não invente comandos inexistentes.

## 11.1 Regra de falha

Se algum teste falhar:

- não avance;

- investigue;

- identifique a causa;

- corrija;

- execute novamente;

- registre o resultado.

Não desative testes para obter resultado positivo.

Não remova validações para esconder erro.

Não utilize any indiscriminadamente para eliminar erro de TypeScript.

# 12. Relatório obrigatório ao final de cada etapa

Ao concluir uma etapa, entregue:

RELATÓRIO DA ETAPA

Etapa:

Objetivo:

Status:

Implementado:

- item

- item

Arquivos criados:

- caminho

Arquivos alterados:

- caminho

Dependências adicionadas:

- nome e motivo

Testes executados:

- comando

- resultado

Validação manual:

1. passo

2. passo

3. resultado esperado

Problemas encontrados:

- problema

Problemas corrigidos:

- correção

Pendências:

- pendência

Riscos:

- risco

Commit:

- hash

- mensagem

Próxima etapa recomendada:

- etapa

# 13. Git e controle de versão

## 13.1 Antes de alterar

Execute ou verifique:

git status

git branch --show-current

git log -5 --oneline

## 13.2 Regras

- não apagar alterações do usuário;

- não executar git reset --hard sem autorização explícita;

- não usar git clean -fd sem autorização explícita;

- não fazer force push;

- não alterar histórico remoto;

- não incluir .env;

- não incluir dados clínicos;

- não incluir arquivos temporários;

- não misturar várias funcionalidades no mesmo commit.

## 13.3 Commits

Cada etapa deve ter commit próprio.

Formato recomendado:

feat: implementa cadastro de pacientes

fix: corrige salvamento automático da anamnese

test: adiciona testes das regras condicionais

security: restringe acesso aos anexos

refactor: separa seções clínicas do formulário

docs: atualiza instruções de configuração

# 14. Segurança de dados clínicos

Este sistema manipula dados pessoais sensíveis.

A segurança não pode ser tratada como melhoria futura.

## 14.1 Regras obrigatórias

- nenhum dado clínico pode ser público;

- cada registro deve possuir proprietário;

- cada consulta deve validar o usuário;

- regras do banco devem refletir o isolamento;

- anexos devem ser privados;

- links públicos permanentes devem ser evitados;

- logs não devem conter anamnese;

- mensagens de erro não devem expor dados;

- arquivos devem ser vinculados ao usuário;

- documentos finalizados devem ser protegidos;

- ações relevantes devem ser auditadas;

- dados reais não devem ser usados em testes;

- backups devem ser considerados;

- exclusão deve ser controlada;

- exportação deve exigir autenticação.

## 14.2 Dados proibidos em logs

Nunca registrar:

- nome completo do paciente;

- CPF;

- endereço;

- telefone;

- diagnóstico;

- anamnese completa;

- medicação;

- documentos anexados;

- conteúdo de observações clínicas;

- tokens;

- senhas;

- chaves privadas.

Para depuração, utilizar:

- IDs não sensíveis;

- nomes de eventos;

- status;

- códigos de erro;

- ambiente;

- timestamps.

# 15. Firebase

## 15.1 Autenticação

Implementar:

- autenticação por e-mail e senha;

- verificação de sessão;

- proteção de rotas;

- recuperação de senha;

- tratamento de usuário desativado;

- mensagens compreensíveis.

## 15.2 Firestore

Cada documento clínico deve possuir:

professionalId: string

createdAt: Timestamp

updatedAt: Timestamp

createdBy: string

updatedBy: string

Quando aplicável:

patientId: string

status: string

version: number

isArchived: boolean

## 15.3 Regras

Nunca confiar apenas em filtros do front-end.

A autorização deve ser feita nas regras.

Exemplo conceitual:

allow read: if request.auth != null

&& resource.data.professionalId == request.auth.uid;

allow create: if request.auth != null

&& request.resource.data.professionalId == request.auth.uid;

allow update: if request.auth != null

&& resource.data.professionalId == request.auth.uid

&& request.resource.data.professionalId == request.auth.uid;

Adapte ao modelo real.

## 15.4 Storage

Validar:

- usuário autenticado;

- caminho do proprietário;

- tamanho;

- tipo de arquivo;

- vínculo com paciente;

- proibição de acesso público;

- prevenção de sobrescrita indevida.

## 15.5 Índices

Crie apenas os índices necessários para consultas reais.

Documente cada índice.

# 16. Salvamento automático

O autosave deve ser tratado como recurso crítico.

## 16.1 Requisitos

- debounce;

- indicador visual;

- persistência;

- prevenção de requisições excessivas;

- prevenção de duplicidade;

- tratamento de conflito;

- retentativa;

- estado local temporário;

- proteção contra fechamento;

- atualização de updatedAt;

- controle da versão em edição.

## 16.2 Estados visuais

O usuário deve enxergar:

- alterações pendentes;

- salvando;

- salvo;

- falha ao salvar;

- sem conexão;

- tentando novamente.

## 16.3 Testes

Testar:

- digitação contínua;

- mudança rápida de seção;

- atualização da página;

- fechamento da aba;

- perda de internet;

- retorno da internet;

- login em outro dispositivo;

- edição de anamnese finalizada;

- dois salvamentos próximos.

# 17. Formulários clínicos

## 17.1 Padrões

- utilizar componentes reutilizáveis;

- separar seções;

- validar com esquema;

- manter labels claras;

- permitir “não informado”;

- permitir “não avaliado”;

- diferenciar relato de observação;

- não obrigar campos sem necessidade;

- utilizar campos condicionais;

- evitar formulários monolíticos;

- salvar por seção;

- preservar respostas ao navegar.

## 17.2 Tipos de campo

Utilize conforme necessário:

- texto curto;

- texto longo;

- número;

- data;

- seleção única;

- múltipla seleção;

- sim/não/não informado;

- escala;

- lista dinâmica;

- upload;

- observações.

## 17.3 Não inferir diagnóstico

O aplicativo não deve:

- concluir TEA;

- concluir TDAH;

- concluir disfagia;

- concluir apraxia;

- definir etiologia;

- definir gravidade;

- substituir avaliação profissional.

Alertas devem ser apresentados como apoio à revisão.

# 18. Componentização

Evite um único componente para toda a anamnese.

Estrutura sugerida:

src/

components/

anamnesis/

fields/

sections/

navigation/

review/

alerts/

pages/

hooks/

services/

schemas/

types/

utils/

lib/

tests/

Cada seção deve possuir:

- componente;

- schema;

- tipo;

- valores iniciais;

- transformação;

- teste;

- documentação breve quando necessário.

# 19. TypeScript

## Regras

- utilizar tipos explícitos;

- evitar any;

- evitar casts sem validação;

- validar dados externos;

- distinguir dados do formulário e dados persistidos;

- criar unions para status;

- centralizar tipos clínicos;

- tratar campos opcionais;

- não duplicar interfaces incompatíveis.

## Exemplo

type AnamnesisStatus =

| "draft"

| "in_progress"

| "review"

| "finalized"

| "corrected"

| "archived";

# 20. Tratamento de erros

Toda operação assíncrona deve tratar:

- sucesso;

- carregamento;

- erro;

- ausência de dados;

- falta de permissão;

- indisponibilidade;

- dados inválidos.

## Mensagens

Evite mensagens como:

FirebaseError: permission-denied

Apresente:

Não foi possível acessar este registro. Verifique sua sessão ou suas permissões.

Preserve detalhes técnicos apenas em ambiente de desenvolvimento, sem dados sensíveis.

# 21. Interface e usabilidade

O usuário principal pode utilizar o aplicativo durante o atendimento.

## Regras

- interface limpa;

- campos legíveis;

- botões grandes no celular;

- progresso visível;

- seções curtas;

- salvamento claro;

- navegação previsível;

- confirmação antes de excluir;

- rascunho fácil de retomar;

- campos obrigatórios identificados;

- mensagens próximas ao campo;

- sem excesso de modais;

- sem bloquear o preenchimento por alertas não críticos.

# 22. Responsividade

Testar pelo menos:

- 360 px;

- 390 px;

- 768 px;

- 1024 px;

- 1440 px.

Verificar:

- navegação;

- formulários;

- tabelas;

- botões;

- modais;

- uploads;

- revisão;

- PDF;

- textos longos.

# 23. Acessibilidade

Implementar:

- labels associadas;

- navegação por teclado;

- foco visível;

- contraste;

- mensagens de erro acessíveis;

- atributos ARIA quando necessários;

- ordem lógica;

- não depender apenas de cor;

- tamanho adequado de toque.

# 24. Geração de PDF

Antes de escolher a biblioteca:

- testar documento longo;

- testar quebra de página;

- testar textos extensos;

- testar cabeçalho e rodapé;

- testar caracteres acentuados;

- testar impressão;

- testar download;

- avaliar geração no cliente ou servidor.

O PDF deve:

- omitir campos vazios;

- mostrar versão;

- mostrar data;

- mostrar profissional;

- mostrar CREFONO;

- preservar legibilidade;

- não expor alertas internos sem seleção;

- não incluir anexos automaticamente;

- possuir estrutura estável.

# 25. Anexos

## Validações

- extensão;

- MIME type;

- tamanho;

- quantidade;

- proprietário;

- paciente;

- origem;

- data;

- autor;

- nome seguro.

## Segurança

- não confiar somente na extensão;

- não usar nome original como caminho único;

- gerar identificador;

- proibir acesso público;

- exigir autenticação;

- registrar upload;

- permitir arquivamento.

# 26. Auditoria e rastreabilidade

Registrar ações críticas:

- criação de paciente;

- alteração de paciente;

- criação de anamnese;

- finalização;

- correção;

- geração de versão;

- upload;

- arquivamento;

- exportação;

- alteração de consentimento.

O log deve conter:

- usuário;

- ação;

- entidade;

- ID;

- data;

- metadados técnicos mínimos.

Não registrar conteúdo clínico completo.

# 27. Versionamento de documentos

Documento finalizado não deve ser sobrescrito.

## Processo

- criar snapshot;

- registrar versão;

- bloquear edição;

- exigir justificativa para correção;

- criar nova versão;

- preservar anterior;

- registrar autor;

- registrar data;

- permitir visualização histórica.

# 28. Dados de teste

Utilize apenas dados fictícios.

Exemplos:

- Ana Exemplo;

- Pedro Demonstração;

- Responsável Teste;

- Profissional Fictício.

Não utilizar:

- pacientes reais;

- documentos reais;

- telefone real;

- CPF real;

- e-mail pessoal;

- diagnóstico real identificável.

# 29. Documentação obrigatória

Manter atualizados:

- README.md;

- PRD.md;

- SKILL.md;

- .env.example;

- instruções de instalação;

- scripts;

- arquitetura;

- modelo de dados;

- configuração do Firebase;

- regras de segurança;

- testes;

- publicação;

- limitações conhecidas.

## README mínimo

1. Descrição

2. Tecnologias

3. Requisitos

4. Instalação

5. Variáveis de ambiente

6. Execução

7. Testes

8. Build

9. Firebase

10. Publicação

11. Segurança

12. Estrutura do projeto

# 30. Variáveis de ambiente

Criar .env.example.

Exemplo:

VITE_FIREBASE_API_KEY=

VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=

VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=

VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=

VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=

VITE_FIREBASE_APP_ID=

Regras:

- nunca preencher com valores reais;

- nunca commitar .env;

- verificar .gitignore;

- documentar cada variável;

- separar desenvolvimento e produção;

- não tratar configuração pública do Firebase como segredo absoluto;

- nunca expor credenciais administrativas.

# 31. Refatoração

Refatore somente quando houver motivo técnico claro.

Antes de refatorar, informe:

- problema;

- impacto;

- arquivos;

- risco;

- testes de proteção;

- resultado esperado.

Não misture refatoração ampla com funcionalidade nova.

# 32. Correção de bugs

Ao corrigir um bug:

- reproduza;

- identifique o comportamento esperado;

- identifique o comportamento atual;

- localize a causa;

- crie teste que reproduza;

- aplique correção mínima;

- execute testes;

- verifique regressões;

- documente.

Relatório:

BUG

Sintoma:

Cenário:

Causa raiz:

Arquivos:

Correção:

Teste criado:

Resultado:

Risco de regressão:

# 33. Proibições

Não execute sem autorização explícita:

- exclusão definitiva de dados;

- migração destrutiva;

- alteração de projeto Firebase de produção;

- publicação em produção;

- exclusão de coleção;

- alteração de domínio;

- rotação de credenciais;

- remoção de usuários;

- force push;

- reset destrutivo;

- substituição de regras de segurança sem análise;

- alteração de dados reais.

# 34. Validação clínica

Campos clínicos devem ser implementados conforme o PRD, sem criar interpretações próprias.

Quando houver dúvida:

- registre como pendência;

- preserve campo genérico;

- não invente classificação;

- não transforme alerta em diagnóstico;

- não inclua protocolo comercial;

- não reproduza material protegido;

- permita revisão futura por fonoaudiólogo.

# 35. Inteligência artificial

A IA não faz parte do núcleo inicial do MVP.

Quando implementada posteriormente:

- deve gerar rascunhos;

- deve utilizar apenas dados autorizados;

- deve exigir revisão profissional;

- não deve definir diagnóstico;

- não deve definir conduta automaticamente;

- não deve enviar dados a terceiros sem transparência;

- deve registrar que o texto foi gerado;

- deve permitir edição;

- deve evitar guardar dados em logs;

- deve possuir fallback sem IA.

Texto obrigatório:

Conteúdo gerado automaticamente a partir das informações registradas. Revise e valide antes de utilizar no prontuário.

# 36. Critério de conclusão do projeto

O projeto somente será considerado pronto quando:

- autenticação estiver segura;

- dados estiverem isolados;

- pacientes puderem ser cadastrados;

- responsáveis puderem ser cadastrados;

- anamnese puder ser preenchida;

- salvamento funcionar;

- retomada funcionar;

- regras condicionais funcionarem;

- alertas funcionarem;

- revisão funcionar;

- finalização funcionar;

- versões funcionarem;

- PDF funcionar;

- anexos forem privados;

- testes estiverem aprovados;

- build funcionar;

- interface for responsiva;

- documentação estiver atualizada;

- publicação for validada;

- não existirem erros críticos no console.

# 37. Comportamento obrigatório do agente

Em toda nova solicitação:

- leia o PRD.md;

- leia esta skill;

- inspecione o estado atual;

- determine a etapa;

- confirme dependências;

- apresente plano curto;

- implemente somente o escopo;

- teste;

- corrija;

- documente;

- faça commit;

- apresente relatório.

Quando a solicitação conflitar com o PRD ou esta skill:

- informe o conflito;

- explique o risco;

- proponha a alternativa mais segura;

- não execute silenciosamente.

# 38. Formato de resposta antes de programar

ANÁLISE DA TAREFA

Solicitação:

Etapa correspondente:

Estado atual:

Dependências:

Arquivos envolvidos:

Riscos:

Critérios de aceitação:

Testes:

Plano de execução:

# 39. Formato de resposta depois de programar

IMPLEMENTAÇÃO CONCLUÍDA

Etapa:

Resultado:

Alterações:

- item

Arquivos:

- caminho

Testes:

- comando: resultado

Validação manual:

1. passo

2. passo

Riscos ou limitações:

- item

Commit:

- hash

- mensagem

Situação:

- pronta para revisão

- bloqueada

- requer correção

Próximo passo recomendado:

- etapa

# 40. Comando inicial de ativação

Ao receber este arquivo, execute:

- leia integralmente o PRD.md;

- leia integralmente esta skill;

- inspecione o projeto;

- não altere arquivos ainda;

- produza o planejamento técnico;

- defina as fases;

- liste dependências;

- defina os testes;

- identifique riscos;

- proponha somente a primeira etapa.

Após apresentar o planejamento, implemente apenas a primeira etapa autorizada.

Não implemente o sistema inteiro de uma vez.

Não avance com testes falhando.

Não avance sem registrar o resultado da etapa anterior.